Освоение stm32 - План Минимум

# 1. Подготовительный этап:
1.1	написание, вычитка и согласование данного плана;
1.2	подготовка рабочего места;
1.3	формулирование предварительного технического задания (в свободной форме, либо в виде пояснительной записки);
1.4	выбор и установка по необходимого для создания прошивки мигающей встроенным светодиодом (“Hello world”)*1 (см. примечание);
1.5	написание прошивки (см. предыдущий пункт);
1.6.	отладка прошивки в различных режимах (отработка навыка программирования платы контроллера);
# 2. Этап реализации
2.1	разработка функциональной схемы счетчика нажатий с динамической индикацией;
2.2	разработка схемы (эскиза схемы) электрической исходя из наличествующей элементарной базы;
2.3	сборка первичного макета схемы;
2.4	тестирование первичного макета схемы;
2.5	продумывание примерной логики работы прошивки, разбивка на модули и процедуры;
2.6	написание текста прошивки с параллельной отладкой отдельных функций и доработкой при необходимости схемы электрической и макета (при необходимости — первичное документирование);
2.7	первичное комплексное тестирование работы схемы, прошивки и макета;
2.8	оптимизация, оформление по стандартам схемы и текста прошивки;
2.9	документирование (при необходимости).
# 3. Заключительный этап
3.1	пред демонстрационная подготовка;
3.2	демонстрация работы макета на соответствие его ТЗ

Примечания:
1 — наличие пунктов 1.3 — 1.5 обусловлено необходимостью ознакомления как с stm32 так и с технологией написания прошивок под данное семейство